Об утверждении муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения Славянского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2018 - 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уставом Анастасиевского сельского поселения Славянского района и в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Анастасиевского сельского поселения Славянского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2018 - 2020 годы» (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на стенде у здания  администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района, разместить на официальном сайте администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Анастасиевского сельского поселения Славянского района по вопросам благоустройства О.В. Шуваева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Анастасиевского сельского

поселения Славянского района                                         		    А.Г. Семко

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района

от ________________ № ______

«Об утверждении муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения Славянского района

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Анастасиевского сельского

поселения Славянского района на 2018 - 2020 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Заместитель главы Анастасиевского

сельского поселения Славянского

района по вопросам благоустройства 					    О.В. Шуваев

Проект согласован:

Начальник общего отдела					              Л.В. Доброконова

Начальник финансового отдела				                  В.В. Погорелая

Ведущий специалист общего отдела

по юридическим вопросам						      Е.А. Мельникова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Анастасиевского сельского поселения Славянского района

от ______________ № ______

ПАСПОРТ

муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения Славянского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2018 - 2020 годы»

| Наименование программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2018 - 2020 годы |
| --- | --- |
| Полное наименование разработчика программы | Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Закон Краснодарского края от 03.03.2010 № 1912-КЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае»; Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; |

2

|  | постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| --- | --- |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Заместитель главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района по вопросам благоустройства, Директор муниципального казенного учреждения культуры сельского Дома культуры «Анастасиевский», Директор муниципального казенного учреждения «Общественно-социального центра Анастасиевского сельского поселения Славянского района» |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на местный бюджет |
| Задачи программы | 1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения. 2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. 3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. 4. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет |
| Целевые показатели программы | 1. Удельная величина потребления электрической энергии, кВт.ч/чел. 2. Удельная величина потребления природного газа, м3/тыс.м². 3. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости оказанных услуг, % |
| Сроки реализации программы | 2018 – 2020 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | всего предусмотрено 525 тысяч рублей, в том числе: средства бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района – 525 тысяч рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение ежегодного сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее 2 %. 2. Снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий пребывания. 3. Формирование «энергосберегающего» типа |

3

|  | мышления в коллективе. 4. Пресечение нерационального расходования и сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- |

Введение

Муниципальная программа Анастасиевского сельского поселения Славянского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) с учетом требований приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Закона Краснодарского края от 03.03.2010 № 1912-КЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае», Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

# 1. Цель Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

# 2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы -необходимо решить следующие задачи:

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования органа местного самоуправления.

4

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

4. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

# 3. Исходные данные для разработки Программы

1. Данные финансовой отчетности за 2016 год.

2. Технические паспорта зданий и сооружений.

# 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитывается на период 2018 – 2020 годы.

Содержание программы и сроки реализации указаны в таблице 2.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт:

- средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 525,0 тысяч рублей.

# 6. Описание планируемых мероприятий

Планируемые мероприятия:

- Содействие формированию бережливой модели поведения населения, включая информирование граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Анализ показателей, характеризующих эффективность использования основных видов энергетических ресурсов в жилищном секторе.

- Подготовка ежегодной отчетности в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398.

- Введение практики применения требований по энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, при приемке объектов в эксплуатацию.

- Размещение информации в Модуле Энергосбережение ГИС.

- Осуществление муниципального контроля, технический и                       финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий.

- Организация энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов муниципальных зданий, их обновление.

- Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение, повышение квалификации.

- Перевод освещения административных зданий на светодиодные светильники.

Основным источником потребления электроэнергии в администрации

5

Анастасиевского сельского поселения является система внутреннего освещения помещений, которая состоит:

1) лампы накаливания - 41 шт.;

2) люминесцентные лампы различных видов - 496 шт.;

3) светодиодные лампы - 48 шт.

При этом по данным из открытых источников по сравнению со свето-диодной лампой:

- лампа накаливания срок службы меньше в 20 раз, а потребление энергии больше в 7-10 раз;

- люминесцентная лампа срок службы меньше в 5 раз, потребление энергии больше в 1,5 раза и требует особых условий утилизации.

Для эффективного использования бюджетных средств, заменяться на светодиодные лампы должны вышедшие из строя. Пока лампа накаливания или люминесцентная работает, она замене не подлежит.

- Плановая замена оконных рам на энергосберегающие стеклопакеты, замена дверей.

- Ремонт и утепление дверей, а так же покупка доводчиков.

- Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления.

# 7. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района (далее - Заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы энергосбережения.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения эксплуатирующего помещения.

Система материального поощрения деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не разрабатывается и не внедряется.

8. Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: ежегодное уменьшение расходов по энергосервисным контрактам.

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в виде экономии местного бюджета и его перераспределение в другие сферы.

6

9. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно (поэтапно). Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации Программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

1) оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

3) оценку эффективности использования средств местного бюджета;

4) оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную Программу (далее - оценка степени реализации основных мероприятий);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Для оценки эффективности реализации Программы на территории поселения ежегодно проводится мониторинг в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Э бюдж. = Ф факт. х 100 / Ф пл.,

где Э бюдж. - бюджетная эффективность Программы;

Ф факт. - фактическое использование средств;

Ф пл. - планируемое использование средств.

10. Механизм реализации программы

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района по вопросам

7

благоустройства (далее – Координатор).

Координатор организует ее непосредственное руководство:

1) ведет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

2) проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, представляемой участниками Программы;

3) принимает решения о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в Программу;

4) ежегодно (поэтапно) проводит оценку эффективности реализации Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей;

5) осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик - координатор Программы в соответствии с действующим законодательством.

Администрация поселения, как заказчик Программы, организует ее непосредственную реализацию:

1) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации целей Программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы;

3) привлекает заинтересованные организации, учреждения для осуществления мероприятий Программы в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

4) заключает договоры (контракты) о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации целевой Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность как за их качественное и своевременное выполнение, так и за рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

- Ежегодные отчёты по реализации Программы должны содержать:

- - сведения о результатах реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях за отчетный год;

- - данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- - сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- - сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, оценку эффективности результатов реализации Программы.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по

8

источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

9

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Снижение потребления природного газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Оснащенность приборами учета природного газа | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности | чел. | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | % | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Внедрение системы энергетического менеджмента | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения 5 лет с момента проведения предыдущего | % | - | - | - |

10

Объем финансирования мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители | Срок выполнения | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия | Бюджет Анастасиевского сельского поселения | 35,0 | 5,0 | 30,00 | - | Администрация поселения, подведомственные учреждения | ежегодно |  |
| 2 | Технические мероприятия | Бюджет Анастасиевского сельского поселения | 490,0 | 270,0 | 130,0 | 90,0 | Администрация поселения, подведомственные учреждения | ежегодно |  |
| Итого: |  | Х | 525,0 | 275,0 | 160,0 | 90,0 | Х | Х | Х |

11

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятий программы | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  | источник | объем, тыс. руб. |  | кол-во | единицы измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Мероприятия, не требующие финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие формированию бережливой модели поведения населения, включая информирование граждан о возможных типовых решениях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2 | Анализ эффективности использования основных видов энергетических ресурсов, в жилищном секторе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 3 | Подготовка ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 4 | Введение практики применения требований по энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, при приемке объектов в эксплуатацию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 5 | Размещение информации в Модуле ГИС |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 6 | Осуществление муниципального контроля, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| ИТОГО по мероприятию |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  |
| Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов муниципальных зданий, их обновление | Б | - | - | - | - | Б | 30 | - | - | - | Б | - |  | - | - | - |
| 8 | Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение, повышение квалификации | Б | 5 | - | - | - | Б | - | - | - | - | Б | - |  | - | - | - |
| ИТОГО по мероприятию |  | Х | 5,0 | Х | Х | 0,0 | Х | 30,0 | Х | Х | 0,0 | Х | 0,0 |  | Х | Х | 0,0 |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перевод освещения административных зданий на светодиодные светильники | Б | 60 | 24858 | кВт-ч | 92,4 | Б | 60 | 24858 | кВт-ч | 93,6 | Б | 60 | 24858 |  | кВт-ч | 97,2 |
| 10 | Ремонт системы теплоснабжения МКУК СДК «Анастасиевский» | Б | 180 |  |  |  | Б | 40 |  |  |  | Б |  |  |  |  |  |
| 12 | Плановая замена оконных рам на энергосберегающие стеклопакеты | Б | 20 |  |  |  | Б | 20 |  |  |  | Б | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт и утепление дверей, установка доводчиков | Б | 5 |  |  |  | Б | 5 |  |  |  | Б | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Б | 5 |  |  |  | Б | 5 |  |  |  | Б | 5 |  |  |  |  |
| ИТОГО по мероприятию |  | Х | 270,0 | Х | Х | Х | Х | 130,0 | Х | Х | Х | Х | 90,0 | Х |  | Х | Х |
| ВСЕГО по мероприятию |  | Х | 275,0 | Х | Х | Х | Х | 160,0 | Х | Х | Х | Х | 90,0 | Х |  | Х | Х |

Здесь:

Б – бюджет Анастасиевского сельского поселения Славянского поселения

К – краевой бюджет

Примечание: мероприятия выбираются из Реестра энергосберегающих мероприятий и описываются в части 1 раздела «Описание планируемых мероприятий»

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по фактическим удельным капитальным вложениям, полученным в результате практической реализации типовых мероприятий и мероприятий-аналогов.

Оценки расходов подлежат уточнению (по годам) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и решениями нормативных документов по формированию бюджетов, как администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района, так и МКУК СДК «Анастасиевский».

За основу приняты проекты по проведению разных типов энергетического обследования, реализации различных схем регулирования и типовых мероприятий по энергосбережению, направленных на наведение порядка в энергопотреблении, а так же на основе имеющихся фактических данных по объемам финансирования реализации типовых мероприятий сферы энергосбережения, а также по данным стоимости мероприятий-аналогов.

13

Оценка эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Статус | Ед. измерения | Значения целевых показателей по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % |  |  |  |
| 2. | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % |  |  |  |
| 3. | Снижение потребления природного газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % |  |  |  |
| 4. | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % |  |  |  |
| 5. | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % |  |  |  |
| 6. | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  | % |  |  |  |
| 7. | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  | % |  |  |  |
| 8. | Оснащенность приборами учета тепловой энергии |  | % |  |  |  |
| 9. | Оснащенность приборами учета природного газа |  | % |  |  |  |
| 10. | Оснащенность приборами учета воды |  | % |  |  |  |
| 11. | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | да/ нет | - |  |  |  |
| 12. | Внедрение системы энергетического менеджмента | да/ нет | - |  |  |  |
| 13. | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения пяти лет с момента проведения предыдущего | да/ нет | - |  |  |  |
| 14. | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, |  | чел. |  |  |  |
| 15. | Обобщенный показатель эффективности |  |  |  |  |  |

14

Заключение

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в администрации топливно-энергетического баланса;

- наличия в администрации муниципальных  актов энергетических обследований;

- наличия в администрации установленных нормативов и лимитов энергопотребления на уровне 95 процентов от общего количества подведомственных объектов;

- экономии энергоресурсов до 0,055 т.у.т. ежегодно;

- сокращения удельного расхода электрической энергии в расчёте на 1 кв. метр общей площади зданий администрации на 2% по сравнению с 2016 годом (базовый год).

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление в результате реализации  энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Заместитель главы Анастасиевского

сельского поселения Славянского

района по вопросам благоустройства 					    О.В. Шуваев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе Анастасиевского сельского поселения Славянского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2018 - 2020 годы»

Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 398

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 01 января 20__ г. Коды

Дата

Наименование организации      ____________________________________

| № п/п | Наименование показателя программы | Ед. изм. | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления природного газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 5 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 7 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 8 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 9 | Оснащенность приборами учета природного газа |  |  |  |  |
| 10 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 11 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 12 | Внедрение системы энергетического менеджмента |  |  |  |  |
| 13 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения 5 лет с момента проведения предыдущего |  |  |  |  |
| 14 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 15 | Обобщенный показатель эффективности |  |  |  |  |

2

Руководитель                                                        _____________________               ________________________

(должность)                                                 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)                                        _____________________               ________________________

(должность)                                                 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)                                         _____________________               ________________________

(должность)                                              (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Анастасиевского сельского поселения Славянского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2018 - 2020 годы»

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации      _____________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Единицы измерения. |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |  |  | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2

Руководитель                                                        _____________________               ________________________

(должность)                                                 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)                                        _____________________               ________________________

(должность)                                                 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)                                         _____________________               ________________________

(должность)                                              (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.